บทนำ
1.1  บทนำ


แผนการดำเนินงาน       มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ           ประจำปีงบประมาณ  2563   เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล      มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ    มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดำเนินงาน



แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น   เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ


แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนดำเนินงานจะมีที่มาจาก  


1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นๆดำเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม   
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ใช้  
งบประมาณ(ถ้ามี)
                   4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงาน
อื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล   
5. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่นๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิด 
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่


แผนการดำเนินงานได้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   และแนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล    ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1.  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
2.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
3.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 4  หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน
3.  แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


1.  ทำให้ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน  แน่นอน


2.  เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบและรอบด้าน


3.  เป็นเครื่องมือในการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ


4.  เป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  องค์กรและชุมชน  การกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มีคุณภาพ


5.  สามารถกำกับ  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
.................................................................
ส่วนที่ 2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    -แผนงานเคหะและชุมชน
    -แผนงานการเกษตร                                                   
	3
3
	14.28
14.28
	3,744,000.-
160,700.-
	27.61
1.18
	กองช่าง
กองช่าง


	รวม
	6
	28.56
	3,904,700.-
	28.79
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริม 
                     การศึกษา
    -แผนงานงบกลาง
    -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
    -แผนงานสาธารณสุข
    -แผนงานรักษาความสงบภายใน
    -แผนงานบริหารงานทั่วไป
    -แผนงานการศึกษา
    -แผนงานการเกษตร

	3
1
2
1
1
3
1
	14.28
4.76
9.52
4.76
4.76
14.28
4.76
	8,452,000.-
20,000.-
170,000.-
10,000.-
20,000.-
783,000.-
20,000.-
	62.33
0.15
1.25
0.07
0.15
5.77
0.15
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	รวม
	12
	57.14
	9,475,000.-
	69.87
	



	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
                    ประชาชน
    -แผนงานงบกลาง

	1
	4.76
	150,241.-
	1.11
	สำนักงานปลัด

	รวม
	1
	4.76
	150,241.-
	1.11
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
    -แผนงานเคหะและชุมชน

	1
	4.76
	15,000.-
	0.11
	สำนักงานปลัด

	รวม
	1
	4.76
	15,000.-
	0.11
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของ
                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	1
	4.76
	15,000.-
	0.11
	สำนักงานปลัด

	รวม
	1
	4.76
	15,000.-
	0.11
	

	รวมทั้งสิ้น
	21
	100
	13,559,941.-
	100
	


บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ    อำเภอย่านตาขาว    จังหวัดตรัง
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.


	โครงการบุกเบิกถนน
สายโรงน้ำยาง-นานนท์  
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ 
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง


	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
บุกเบิกถนนสายโรงน้ำยาง-
นานนท์  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ 
ขนาดผิวลูกรัง/หินผุ 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,700 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองบ่อกำหนด

	1,697,000.-

	ม.1

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       แผนงานเคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.


	โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านหนักแบก-บ้านมาบคลั้ง
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ 
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง


	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
เสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบ้านหนักแบก-บ้านมาบคลั้ง
หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองบ่อกำหนด

	1,903,000.-

	ม.3

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       แผนงานเคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.


	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่าK)

	เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่าK)

	144,000.-

	อบต.

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 3 โครงการ
	
	3,744,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
       แผนงานงบกลาง
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.


	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
	6,640,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.

	เบี้ยยังชีพคนพิการ

	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
	1,800,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

	12,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 3 โครงการ
	
	8,452,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.


	โครงการฝึกซ้อมทักษะการเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬาสำหรับการฝึกซ้อม และอื่นที่เกี่ยวข้อง

	20,000.-
	สนามโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 1 โครงการ
	
	20,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
       แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.


	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
	50,000.-
	ม.1-6

	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ตำบลหนองบ่อ ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 
ตำบลหนองบ่อ

	120,000.-
	ม.1-6

	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 2 โครงการ
	
	170,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
       แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.


	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	10,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 1 โครงการ
	
	10,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
       แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.


	โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เช่น ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	20,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 1 โครงการ
	
	20,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
       แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.


	ค่าอาหารเสริม(นม)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียน
วัดชลวาปีวิหาร และโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน
	230,000.-
	โรงเรียน
วัดชลวาปีวิหารและโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน

	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโรงเรียนวัดชลวาปีวิหารและโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนวัดชลวาปีวิหารและโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน จำนวน 200  วัน
	508,000.-
	โรงเรียน
วัดชลวาปีวิหารและโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน

	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
       แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	45,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 3 โครงการ
	
	783,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
       แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	อุดหนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองบ่อ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานของ 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองบ่อ

	20,000.-
	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลหนองบ่อ
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 1 โครงการ
	
	20,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
       แผนงานงบกลาง
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน และโรคติดต่อหรือมีความจำเป็นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม

	เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน และโรคติดต่อหรือมีความจำเป็นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม

	150,241.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 1 โครงการ
	
	150,241.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
       แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการจัดการ
ขยะมูลฝอย

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	15,000.-
	โรงเรียน
วัดชลวาปีวิหาร
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 1 โครงการ
	
	15,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร
	เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	15,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 1 โครงการ
	
	15,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
     1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
              แผนงานการเกษตร
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซ์)
	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซ์)
-ขนาด 1.5 HP 
จำนวน 2  ชุด
-ขนาด 1 HP

จำนวน  2  ชุด
(ราคาตามท้องตลาด)

	95,000.-
	พื้นที่ตำบลหนองบ่อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อปั๊มสูบน้ำ
	ปั๊มสูบน้ำ
-ขนาด 2 HP จำนวน 1 ชุด
-ขนาด 3 HP จำนวน 2 ชุด
(ราคาตามท้องตลาด)

	45,700.-
	พื้นที่ตำบลหนองบ่อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
              แผนงานการเกษตร
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	จัดซื้อมาตรวัดน้ำ
	มาตรวัดน้ำระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก
ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
(ราคาตามท้องตลาด)

	20,000.-
	พื้นที่ตำบลหนองบ่อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 3 โครงการ
	
	160,700.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
              แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์
	เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน  จำนวน  1 เครื่อง 
(ราคาตามท้องตลาด)

	1,200.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบติดผนัง 
ขนาด 12,000 บีทียู
	เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน แบบติดผนัง 
ขนาด 12,000 บีทียู
จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561)

	17,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม 1 โครงการ
	
	18,200.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
              แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด
ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  
จำนวน 2 เครื่อง
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จำนวน 2 เครื่อง
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ 
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

	81,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
              แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  

	2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)  
จำนวน 1 เครื่อง
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ 
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)

	8,000.-
	อบต.
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม  2  โครงการ
	
	89,000.-
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