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ส่วนที่  1

บทนำ
-1-
บทนำ
1.1  บทนำ


แผนการดำเนินงาน       มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ           ประจำปีงบประมาณ  2562   เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล      มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ    มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดำเนินงาน



แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น   เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ


แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนดำเนินงานจะมีที่มาจาก  


1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่  
องค์การบริหารส่วนตำบลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นๆดำเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม   
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโดยไม่ใช้  
งบประมาณ(ถ้ามี)
                     4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงาน
อื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล   
5. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่นๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิด 
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่


แผนการดำเนินงานได้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   และแนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล    ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
1.  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
2.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
3.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 4  หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
-2-
2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน
3.  แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


1.  ทำให้ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน  แน่นอน


2.  เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบและรอบด้าน


3.  เป็นเครื่องมือในการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ


4.  เป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  องค์กรและชุมชน  การกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่มีคุณภาพ


5.  สามารถกำกับ  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
.................................................................
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ส่วนที่ 2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

-4-
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
[image: image6.emf]แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    แผนงานเคหะและชุมชน 
	7
	11.67
	2,440,000.-
	15.45
	กองช่าง


	รวม
	7
	11.67
	2,440,000.-
	15.45
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
    แผนงานบริหารงานทั่วไป
    แผนงานรักษาความสงบภายใน
    แผนงานการศึกษา
    แผนงานสาธารณสุข
    แผนงานเคหะและชุมชน
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
    แผนงานงบกลาง

	6
1
3
2
1
1
4
	10.00
1.67
5.00
3.33
1.67
1.67
6.66

	492,500.-
20,000.-
682,000.-
170,000.-
50,000.-
25,000.-
8,344,000.-
	3.12
0.12
4.32
1.08
0.32
0.16
52.83

	สำนักงานปลัด/กองคลัง
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
กองช่าง
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด


	รวม
	18
	30.00
	9,783,500.-
	61.95
	


[image: image7.emf]-5-
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
    แผนงานบริหารงานทั่วไป
    แผนงานเคหะและชุมชน
    แผนงานงบกลาง

	16
13
1
	26.67
21.66
1.67
	1,552,200.-
1,472,100.-
104,408.-
	9.83
9.32
0.66
	สำนักงานปลัด/กองคลัง
กองช่าง
สำนักงานปลัด


	รวม
	30
	50.00
	3,128,708.-
	19.81
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
    แผนงานเคหะและชุมชน

	2
	3.33
	320,000.-
	2.03
	สำนักงานปลัด


	รวม
	2
	3.33
	320,000.-
	2.03
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	1
	1.67
	90,000.-
	0.57
	สำนักงานปลัด


	รวม
	1
	1.67
	90,000.-
	0.57
	


[image: image8.emf]-6-
	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	2

	3.33
	30,000.-
	0.19
	สำนักงานปลัด


	รวม
	2
	3.33
	30,000.-
	0.19
	

	รวมทั้งสิ้น
	60
	100
	15,792,208
	100
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ    อำเภอย่านตาขาว    จังหวัดตรัง
       1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

        แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.


	โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก-พรุกำหวาน 
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ 
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง


	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายในบ้าน
หนักแบก-พรุกำหวาน 
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 260 เมตร 
หนา 0.05 เมตรหรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองบ่อกำหนด

	496,000.-

	ม.2

	กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน       
                  แผนงานเคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.


	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน-คลองลำพิกุล หมู่ที่ 5 
(ต่อจากสายเดิม) 
ตำบลหนองบ่อ 
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง


	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทุ่งเกาะญวน-คลองลำพิกุล 
หมู่ที่ 5 (ต่อจากสายเดิม)  
ตำบลหนองบ่อ 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองบ่อกำหนด

	489,000.-

	ม.5

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-9-
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                  แผนงานเคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.


	โครงการบุกเบิกถนนสายสะพานเคียน-ช่องหาย หมู่ที่ 1 (ต่อจากถนน คสล.สายสะพานเคียน-หนองท้ายเภา)
ตำบลหนองบ่อ 
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการบุกเบิกถนนสายสะพานเคียน-ช่องหาย หมู่ที่ 1 (ต่อจากถนน คสล.สายสะพานเคียน-หนองท้ายเภา)
ตำบลหนองบ่อ
ขนาดผิวลูกรัง/หินผุ 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 910 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,640 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองบ่อกำหนด

	498,000.-

	ม.1

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.

	โครงการติดตั้งระบบประปา 
หมู่ที่ 3  ตำบลหนองบ่อ 
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง


	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 3  
ตำบลหนองบ่อ 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองบ่อกำหนด

	124,000.-

	ม.3

	กองช่าง
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   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                  แผนงานเคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.

	โครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปาและปรับปรุงซ่อมแซมถังเดิม หมู่ที่ 3  ตำบลหนองบ่อ 
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง


	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปาและปรับปรุงซ่อมแซมถังเดิม หมู่ที่ 3   
ตำบลหนองบ่อ 
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองบ่อกำหนด

	321,000.-

	ม.3

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
ตำบลหนองบ่อ 
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง


	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
ตำบลหนองบ่อ
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.หนองบ่อกำหนด

	452,000.-
	ม.6
	กองช่าง
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    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                  แผนงานเคหะและชุมชน

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.

	ค่าเป่าล้างบ่อบาดาลและสูบทดสอบปริมาณน้ำของระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หนองบ่อ  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเป่าล้างบ่อบาดาลและสูบทดสอบปริมาณน้ำของระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ           
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
	60,000.-

	อบต.

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	2,440,000.-
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       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

        แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.


	ค่าโฆษณาและเผยแพร่

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเขียนป้ายโฆษณาและเผยแพร่ เช่น การโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
	20,000.-

	อบต.

	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.

	ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของ อบต.

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำปฏิทิน วารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว ของ อบต. ฯลฯ
	72,500.-

	อบต.

	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

	ค่าบริการพื้นที่เว็บไซด์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เว็บไซด์
	10,000.-

	อบต.

	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหน่วยงานอื่นๆ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

	20,000.-
	อบต.

	สำนักงานปลัด
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       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

        แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการส่งผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างไปฝึกอบรม และสัมมนา เป็นต้น
	200,000.-
150,000.-

	อบต.
	สำนักงานปลัด
กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เช่น ค่าเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	20,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	492,500.-
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       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

        แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	20,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	20,000.-
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       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

        แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
	47,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าอาหารเสริม(นม)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียน
วัดชลวาปีวิหาร และโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน
	195,000.-
	โรงเรียน
วัดชลวาปีวิหารและโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	อุดหนุนโรงเรียนวัดชลวาปีวิหารและโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน จำนวน 200  วัน
	440,000.-
	โรงเรียน
วัดชลวาปีวิหารและโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน

	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	682,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-16-
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

        แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
	50,000.-
	ม.1-6
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ตำบลหนองบ่อ ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข
	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 
ตำบลหนองบ่อ

	120,000.-

	ม.1-6

	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	170,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-17-
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

        แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการส่งพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างไปฝึกอบรม และสัมมนา เป็นต้น

	50,000.-
	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	50,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-18-
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการฝึกซ้อมทักษะการเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวนิลโครงการ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬาสำหรับการฝึกซ้อม และอื่นที่เกี่ยวข้อง

	25,000.-
	สนามโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	25,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-19-
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา

        แผนงานงบกลาง
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
	6,550,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	เบี้ยยังชีพคนพิการ

	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
	1,700,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
	12,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

	82,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	8,344,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-20-
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

        แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.หนองบ่อ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนรายวัน ให้แก่ ประธานการเลือกตั้ง กรรมการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการเลือกตั้ง นายอำเภอ นายทะเบียน 
อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้การช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการนับคะแนน/เจ้าหน้าที่นับคะแนนเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง ฯลฯ
	200,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ และเอกสารต่างๆ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บปกหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ และเอกสารต่างๆ

	5,000.-
20,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-21-
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

        แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	ค่าบริการตรวจสอบแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและการบำรุงรักษา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
ตรวจสอบแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและการบำรุงรักษา
	10,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ค่าธรรมเนียมต่างๆ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินคดีฟ้องร้องกลุ่มองค์กรที่ขอกู้เงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลหนองบ่อ
	5,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ส่วนราชการที่มานิเทศงาน ตรวจงาน 
เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ
	10,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาอบต. หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย

	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	10,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-22-
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

        แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิก อบต. และสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง อบต. ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) และสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมายกำหนด
	250,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ 
คอมคอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องตัดหญ้า และครุภัณฑ์อื่นๆ

	50,000.-

	อบต.
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-23-
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

        แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น รถยนต์สำนักงาน รถจักรยานยนต์
	96,000.-
20,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ค่าวัสดุสำนักงาน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง สิ่งพิมพ์ แบบพิมพ์อื่นๆ และน้ำดื่มฯลฯ
	60,000.-
40,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับใช้ประจำสำนักงาน อบต.  เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด แปรงถูพื้น ฯลฯ
	20,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ แม่แรง ฯลฯ

	50,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
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       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

        แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13.
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าของ อบต.  และถางป่าสองข้างทางและสถานที่สาธารณะ เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รถยนต์ของส่วนราชการอื่น และรถเช่าที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานราชการของ อบต.
	64,000.-
7,200.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หมึกคอม แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

	60,000.-
35,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
กองคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-25-
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

        แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15.
	โครงการจัดทำแผนที่โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.หนองบ่อ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดังนี้
1. จัดทำแผนที่เขตของ อบต.หนองบ่อ
2. จัดทำชั้นข้อมูลเป็นเขต (Zone)
3. จัดทำชั้นข้อมูลเป็นเขต (Black)
4. จัดทำชั้นข้อมูลเป็นแปลง (Lot)
5. จัดทำชั้นข้อมูลถนน
6. จัดทำชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ
7. คัดลอกข้อมูลที่ดิน(ถ่ายเอกสาร นส.3, สน.3ก, โฉนด และหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน

	500,000.-
	อบต.
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-26-
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

        แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	8. บันทึกข้อมูลแผนที่แม่บท ชั้นข้อมูลต่างๆลงแผ่นซีดีรอม จำนวน 1 ชุด และถ่ายแผนที่กายภาพทั้งหมดที่ได้จัดทำลงกระดาษ จำนวน 1 ชุด
9. สำรวจภาคสนาม ลงพื้นที่สำรวจ พื้นที่เพื่อทำการสำรวจภาคสนาม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษา    
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

	40,000.-
	อบต.
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	1,552,200.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-27-
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

        แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ อปท.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ อปท.
	50,000.-
	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าจ้างเหมาบริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนเอกสารต่างๆ และจ้างเหมาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ อบต.
	350,000.-
	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
ยานพาหนะ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น รถยนต์สำนักงาน รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	206,800.-
	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-28-
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

        แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

	เพื่อจ่ายเป็นค่า
-ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
-ค่าบำรุงรักษาระบบอัตโนมัติประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
-ค่าซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ภายในเขต อบต.หนองบ่อ
-ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ
	150,000.-
	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	วัสดุสำนักงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา สมุด ดินสอ กระดาษไขเขียนแบบ และอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบ ฯลฯ

	20,000.-
	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-29-
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

        แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	ค่าวัสดุไฟฟ้า

	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
	70,000.-
	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ค่าวัสดุก่อสร้าง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน สี กระเบื้อง ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ใบเลื่อย ไม้รูปพรรณ ฯลฯ
	250,000.-
	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ แม่แรง ฯลฯ
	100,000.-
	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น สำหรับใช้กับรถยนต์สำนักงาน รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

	140,100.-
	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-30-
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

        แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10.
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ หมึกคอม แผ่นดิสก์ โปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
	20,000.-
	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	ค่าวัสดุอื่นๆ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์เปิด-ปิด ฯลฯ
	10,000.-
	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่าK)
	เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่าK)
	95,200.-
	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

	10,000.-

	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	1,472,100.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-31-
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

        แผนงานงบกลาง
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน และโรคติดต่อหรือมีความจำเป็นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม

	เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า หมอกควัน และโรคติดต่อหรือมีความจำเป็นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวม

	104,408.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	104,408.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-32-
       4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว

        แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าบริการทิ้งขยะมูลฝอย

	เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
	300,000.-
	อบต.
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการจัดการ
ขยะมูลฝอย

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

	20,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	320,000.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


-33-
       5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และรัฐพิธีต่างๆ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเข้าพรรษา 
วันอาสาฬหบูชา วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ

	90,000.-
	ตำบล
หนองบ่อ/อำเภอ

	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	90,000.-
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       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร
	เพื่อจ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพราษฎร เช่น ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
	20,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อวัสดุการเกษตร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. เช่น ปุ๋ย คราด กรรไกรตัดกิ่งไม้ กรรไกรตัดหญ้า พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ต่างๆ ดินเกษตร สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และอื่นที่เกี่ยวข้อง

	10,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	30,000.-
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
           1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
                       แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
	ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 3 ตู้ 
(ราคาตามท้องตลาด)
	13,500.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อชั้นวางเอกสาร
	ชั้นวางเอกสาร จำนวน 2 ตัว
(ราคาตามท้องตลาด)
	5,000.-
	อบต.
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน
	ตู้เก็บเอกสารแบบประตู 
2 บาน จำนวน 1 ตู้
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม 2561)
	5,500.-
	อบต.
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด
(ราคาตามท้องตลาด)
	12,000.-
	อบต.
	กองคลัง
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           2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
                       แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet)
จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก
(ink tank Printer)
จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA
จำนวน 2 เครื่อง 

	77,200.-
	อบต.
	กองคลัง
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           2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
                       แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	
	(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	113,200.-
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           3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
                       แผนงานการเกษตร
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซ์)
	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซ์)
-ขนาด 1.5 HP 
จำนวน 2  ชุด
-ขนาด 1 HP

จำนวน  1  ชุด
(ราคาตามท้องตลาด)
	73,000.-
	พื้นที่ตำบลหนองบ่อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อปั๊มสูบน้ำ
	ปั๊มสูบน้ำ
-ขนาด 2 HP จำนวน 1 ชุด
-ขนาด 3 HP จำนวน 2 ชุด
(ราคาตามท้องตลาด)
	45,700.-
	พื้นที่ตำบลหนองบ่อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	จัดซื้อมาตรวัดน้ำ
	มาตรวัดน้ำระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก
ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
(ราคาตามท้องตลาด)

	20,000.-
	พื้นที่ตำบลหนองบ่อ
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	รวม
	
	138,700.-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ที่ ตง ๗๘๔๐๑/ว  




      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ







      ถนนย่านตาขาว – นาโยง  ตง  ๙๒๑๔๐

                    ตุลาคม  ๒๕๖๑
เรื่อง   ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรียน   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  สำเนาคำสั่ง อบต.หนองบ่อที่ ๓๕/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑   

         ๒.  ระเบียบวาระการประชุม

 จำนวน  ๑  ฉบับ

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด  จัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน ตามข้อ ๒๖ (๑) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙   


ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖2  ในวันที่  10  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ      


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน จักเป็นพระคุณอย่างสูง
          




                ขอแสดงความนับถือ





              (นายไพฑูรย์   อัตบุตร)
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๒๘ ๕๑๐๐
ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
วันที่  10  ตุลาคม  ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
.....................................................
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา/ดำเนินการ


    ๓.๑  พิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖2 
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ
........................................
ที่ ตง ๗๘๔๐๑/ว  




      ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ







      ถนนย่านตาขาว – นาโยง  ตง  ๙๒๑๔๐

                    ตุลาคม  ๒๕๖๑
เรื่อง   ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  
เรียน   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.  สำเนาคำสั่ง อบต.หนองบ่อที่ ๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๗  มกราคม ๒๕๖๑                  
              จำนวน  ๑  ชุด

         ๒.  ระเบียบวาระการประชุม

 จำนวน  ๑  ฉบับ

         ๓.  ร่างแผนการดำเนินงาน


 จำนวน  ๑  ชุด


  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙   


    ในการนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖2  ในวันที่  ๑8  ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ        

       
         
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน จักเป็นพระคุณอย่างสูง
          




                ขอแสดงความนับถือ





              (นายไพฑูรย์   อัตบุตร)
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
สำนักงานปลัด อบต.
โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๒๘ ๕๑๐๐
ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
รู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วมพัฒนาจังหวัดตรัง
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
วันที่  19  ตุลาคม  ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
.....................................................
ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ


    1.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
                                หนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                                ในไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน –มิถุนายน 2561) และ
                                ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561)
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา/ดำเนินการ


    ๓.๑  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2  
ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่นๆ
........................................
ปิดประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ  2562
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แผนการดำเนินงาน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒























องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ


อำเภอย่านตาขาว    จังหวัดตรัง





























แผนการดำเนินงาน


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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