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รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)
            1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ
	
	
	

	1.
	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง/หินผุ สายบ้าน
นายอิ้ว  สุวรรณรัตน์ หมู่ที่ 1 – บ้านพรุยน
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
	2,180,000.-
	
	
	
	
	(
	
	กองช่าง
	

	2.
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)
	87,200.-
	63,534.-
	23,666.-
	(
	
	
	ส.ค.-ก.ย.66
	กองช่าง
	

	3.
	โครงการเรียงหินใหญ่กล่องลวดตาข่ายป้องกันไหล่ทางถนนสายพรุกำหวาน-หนองเตย (สายใน) หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ 
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
	492,000.-
	
	
	
	(
	
	ส.ค.-ธ.ค.66
	กองช่าง
	

	4.
	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำและระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเกาะญวน ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
	480,000.-
	
	
	
	(
	
	ส.ค.-ธ.ค.66
	กองช่าง
	

	5.
	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
	479,900.-
	
	
	
	(
	
	ส.ค.-พ.ย.66
	กองช่าง
	

	6.
	โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
	400,000.-
	
	
	
	
	(
	
	กองช่าง
	

	
	รวม 6 โครงการ
	4,119,100.-
	63,534.-
	23,666.-
	
	
	
	
	
	


            1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                แผนงานการเกษตร
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ
	
	
	

	1.
	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซ์)
	95,000.-
	48,000.-
	47,000.-
	(
	
	
	ม.ค.66
มี.ค.66
	กองช่าง
	

	2.
	จัดซื้อปั๊มสูบน้ำ
	45,700.-
	
	
	
	
	(
	
	กองช่าง
	

	3.
	จัดซื้อมาตรวัดน้ำ
	20,000.-
	
	
	
	
	(
	
	กองช่าง
	


	
	รวม  3  โครงการ
	163,700.-
	48,000.-
	47,000.-
	
	
	
	
	
	


            2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
                แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ
	
	
	

	1.
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
	120,000.-
	55,018.-
	64,982.-
	(
	
	
	11-12 ก.พ.66
	สำนักปลัด
	

	
	รวม  1  โครงการ
	120,000.-
	55,018.-
	64,982.-
	
	
	
	
	
	


            2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
                แผนงานการศึกษา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ
	
	
	

	1.
	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	70,000.-
	60,052.-
	9,948.-
	(
	
	
	14 ม.ค.66
	สำนักปลัด
	

	2.
	ค่าอาหารเสริม(นม)
	334,500.-
	301,590.11
	32,909.89
	(
	
	
	ต.ค.65-ก.ย.66
	สำนักปลัด
	

	3.
	อุดหนุนโรงเรียนวัดชลวาปีวิหารและโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน
	805,800.-
	797,422.-
	8,378.-
	(
	
	
	ต.ค.65-ก.ย.66
	สำนักปลัด
	

	
	รวม  3  โครงการ
	1,210,300.-
	1,159,064.11
	51,235.89
	
	
	
	
	
	


            2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
                แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ
	
	
	

	1.
	อุดหนุนเทศบาลตำบลย่านตาขาวตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
	15,000.-
	15,000.-
	
	(
	
	
	12 ม.ค.66
	สำนักปลัด
	

	2.
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร
	10,000.-
	9,850.-
	150.-
	(
	
	
	18 ส.ค.66
	สำนักปลัด
	

	
	รวม  2  โครงการ
	25,000.-
	24,850.-
	150.-
	
	
	
	
	
	


            2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
                แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ
	
	
	

	1.
	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	70,000.-
	
	70,000.-
	
	
	(
	
	สำนักปลัด
	

	2.
	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
	70,000.-
	
	70,000.-
	
	
	(
	
	สำนักปลัด
	

	
	รวม  2  โครงการ
	140,000.-
	
	140,000.-
	
	
	
	
	
	


            2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
                แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ
	
	
	

	1.
	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
	13,000.-
	11,532.-
	1,468.-
	(
	
	
	21 ก.ค.66
	สำนักปลัด
	

	
	รวม  1  โครงการ
	13,000.-
	11,532.-
	1,468.-
	
	
	
	
	
	


            2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
                แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ
	
	
	

	1.
	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
	8,400.-
	8,190.-
	210.-
	(
	
	
	ธ.ค.65
มิ.ย.66
	สำนักปลัด
	

	2.
	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
	60,000.-
	56,880.-
	3,120.-
	(
	
	
	ก.พ.-พ.ค.66
	สำนักปลัด
	

	3.
	โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่
	50,000.-
	
	
	
	
	(
	
	สำนักปลัด
	

	4.
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ตำบลหนองบ่อ ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข
	120,000.-
	120,000.-
	0
	(
	
	
	 ก.ย.66
	สำนักปลัด
	

	
	รวม  4  โครงการ
	238,400.-
	185,070.-
	3,330.-
	
	
	
	
	
	


            2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา
                แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ
	
	
	

	1.
	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
“อบต.หนองบ่อคัพ”
	175,000.-
	158,365.-
	16,635.-
	(
	
	
	27 เม.ย.-         1 พ.ค.66
	สำนักปลัด
	

	
	รวม  1  โครงการ
	175,000.-
	158,365.-
	16,635.-
	
	
	
	
	
	


           3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
                แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ
	
	
	

	1.
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายน่ารู้ให้กับบุคลากรและผู้นำท้องถิ่น
	10,000.-
	8,850.-
	1,150.-
	(
	
	
	27 ก.ค.66         
	สำนักปลัด
	

	
	รวม  1  โครงการ
	10,000.-
	8,850.-
	1,150.-
	
	
	
	
	
	


           3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
                แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ
	
	
	

	1.
	โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
	35,000.-
	28,500.-
	6,500.-
	(
	
	
	ส.ค.66
	กองช่าง
	

	
	รวม  1  โครงการ
	35,000.-
	28,500.-
	6,500.-
	
	
	
	
	
	


           4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านและส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
                แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ
	
	
	

	1.
	โครงการจัดการขยะมูลฝอย
	5,000.-
	3,450.-
	1,550.-
	(
	
	
	มี.ค.66
	สำนักปลัด
	

	
	รวม  1  โครงการ
	5,000.-
	3,450.-
	1,550.-
	
	
	
	
	
	


            5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ
	
	
	

	1.
	โครงการจัดงานลอยกระทง
	137,000.-
	85,708.-
	51,292.-
	(
	
	
	8 พ.ย.65
	สำนักปลัด
	

	
	รวม  1  โครงการ
	137,000.-
	85,708.-
	51,292.-
	
	
	
	
	
	


            6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)
	เบิกจ่าย
(บาท)
	คงเหลือ
(บาท)
	ผลการดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ
	หน่วย
ดำเนินงาน
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการ
แล้วเสร็จ
	ระหว่าง
ดำเนินการ
	ยกเลิก/ไม่ได้
ดำเนินการ
	
	
	

	1.
	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร
	12,000.-
	11,812.-
	188.-
	(
	
	
	24 ก.พ.66
	สำนักปลัด
	

	
	รวม  1  โครงการ
	12,000.-
	11,812.-
	188.-
	
	
	
	
	
	


ปัญหาและอุปสรรค
           จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อไม่สามารถดำเนินโครงการได้ 7 โครงการ เนื่องจากในบริบทพื้นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปพัฒนาด้านอื่นๆ และโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานบุกเบิกถนนควรให้มีการอุทิศที่ดินที่จะดำเนินการให้ได้ตลอดสาย
ข้อเสนอแนะ

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อควรดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้ครบทุกโครงการ และให้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566


